פרויקט

מה נשאר???

קלוד יסים קלינט

קלוד יסים סרבר

You are a Senior Backend Staff Engineer working on a production Node.js + Express API.

TECH STACK:

- Node.js

- Express

====================================================

GLOBAL RULES

====================================================

1. Analyze full backend architecture before changes.

2. Build dependency map (routes, controllers, services, DAL).

3. Do NOT break existing APIs.

4. Maintain security, validation, RBAC.

5. Preserve backward compatibility.

6. Avoid code duplication.

7. After changes, verify all endpoints.

====================================================

PHASE 1 – FULL SERVER ANALYSIS

====================================================

Scan and document:

- Routes structure

- Controllers

- Services layer

- DAL layer

- Middleware (auth, validation, logging)

- DTOs / validators

- Authentication flow

- Authorization (roles)

- File upload system

- Notification system

- Student management system

- Grade system

- PDF-related endpoints

- Existing pagination patterns

Identify all impacted areas.

====================================================

TASK 1 – STUDENT NUMBER PROTECTION (SERVER ENFORCED)

====================================================

- Prevent ANY update to studentNumber

- Ignore field in request body

- Reject if attempted (optional strict mode)

- Enforce at:

controller + service + validation + DAL

====================================================

TASK 2 – NOTIFICATION PAGINATION API

====================================================

Implement:

GET /notifications/admin

Support:

- limit (default 10)

- offset OR cursor pagination

Must:

- avoid full dataset loading

- maintain ordering (latest first)

====================================================

TASK 3 – USER-SPECIFIC ROUTING SECURITY

====================================================

For endpoints like:

- /users/:userId

- /students/:studentId

Enforce:

- ownership checks

- role-based access control

- prevent cross-user data access

====================================================

TASK 4 – STUDENT DATA VISIBILITY FIX (SERVER SIDE)

====================================================

Investigate missing fields:

- missing joins

- missing selects

- incomplete DTO mapping

- service-layer filtering

Fix root cause only.

====================================================

TASK 5 – PDF STANDARDIZATION SUPPORT

====================================================

Ensure backend:

- returns consistent PDF URLs / metadata

- does NOT duplicate PDF handling logic

- supports unified frontend PdfViewer

====================================================

TASK 6 – ROLE DISPLAY SUPPORT

====================================================

Ensure backend returns role labels so frontend can display:

- PROFESSIONAL_TEACHER

- EDUCATOR (display mapping only)

Do NOT change DB identifiers unless safe migration is possible.

====================================================

TASK 7 – CLASS ROSTER API

====================================================

Add endpoint:

GET /teacher/classes/:classId/roster

Rules:

- only assigned teacher can access

- return student names only

- no sensitive data

====================================================

TASK 8 – PROJECT TITLE METADATA

====================================================

Ensure API or config supports:

"Real-Time Educational Workflow & Administration Platform"

====================================================

FINAL OUTPUT

====================================================

Provide:

- modified files

- API changes

- security risks

- regressions

- DB query changes

קלוד דטביס

You are a Senior Database Architect working on a production MySQL system.

====================================================

GLOBAL RULES

====================================================

1. Analyze full schema before changes.

2. Identify relationships and constraints.

3. Do not break existing data integrity.

4. Maintain backward compatibility.

5. Avoid destructive migrations unless safe.

6. Preserve indexing and performance.

====================================================

PHASE 1 – SCHEMA ANALYSIS

====================================================

Document:

- tables

- relationships (FKs)

- indexes

- constraints

- triggers (if any)

- student system schema

- roles system schema

- notifications schema

- grades schema

- file/PDF references schema

Identify all impacted areas.

====================================================

TASK 1 – STUDENT NUMBER PROTECTION

====================================================

Ensure:

- student_number is:

- immutable OR restricted via DB constraints/triggers

- prevent updates at DB level

====================================================

TASK 2 – PAGINATION SUPPORT (NOTIFICATIONS)

====================================================

Ensure schema supports:

- indexed ordering (created_at / id)

- efficient pagination queries

Add indexes if needed.

====================================================

TASK 3 – ROLE LABEL SUPPORT

====================================================

Ensure DB supports stable role identifiers:

- PROFESSIONAL_TEACHER

- EDUCATOR (display mapping handled in app layer)

No breaking changes to auth logic.

====================================================

TASK 4 – CLASS ROSTER SUPPORT

====================================================

Ensure efficient query:

- teacher → classes → students

- optimized joins

- indexing for class_id and teacher_id

====================================================

TASK 5 – DATA CONSISTENCY AUDIT

====================================================

Check:

- missing foreign keys

- inconsistent student references

- orphan records affecting UI visibility

Fix only safe issues.

====================================================

FINAL OUTPUT

====================================================

Provide:

- schema changes

- migration scripts (if needed)

- performance impact

- risk analysis

- index improvements

פיצר ראשון ריפרש טוקנים

Refresh Tokens (JWT blacklist + short-lived access tokens)

אתה עובד על פרויקט Full Stack קיים (React + Node.js + MySQL).

מטרה: להוסיף מנגנון Authentication משופר הכולל:

- Access Token קצר חיים (JWT)

- Refresh Token ארוך חיים

- JWT Blacklist לטוקנים שנפסלו (logout / expiration)

דרישות קריטיות:

- אין לשנות את מבנה ה-auth הקיים מעבר לנדרש.

- אין לשבור התחברות קיימת – המערכת חייבת להמשיך לעבוד בזמן מעבר.

- להוסיף שכבה חדשה בלבד במידת הצורך (middleware / services).

- לא לשנות API endpoints קיימים אלא להרחיב אותם בלבד.

- Blacklist יכול להיות בטבלת DB או Redis (לבחור פתרון מינימלי שינוי).

- כל שינוי חייב להיות backward compatible.

שלבי עבודה:

- מיפוי מנגנון auth הקיים

- זיהוי נקודות כניסה (login / verify middleware / logout)

- תכנון שכבת refresh ללא שינוי לוגיקה קיימת

- יישום הדרגתי עם מינימום השפעה

פיצר שני גרפים

Analytics Dashboard (גרפים: ציונים, בקשות הדפסה לאורך זמן)

מטרה: יצירת דשבורד אנליטיקות להצגת גרפים של:

- ציונים לאורך זמן

- בקשות הדפסה לפי תאריכים

דרישות:

- לא לשנות מסכים קיימים – רק להוסיף מסך חדש.

- לא לשנות DB schema אלא אם חובה (ואז רק הרחבה).

- להשתמש בנתונים קיימים בלבד.

- לא לבצע שינוי בלוגיקה עסקית.

שלבי עבודה:

- זיהוי נתונים קיימים ב-DB

- יצירת API חדש ל-aggregations בלבד

- יצירת קומפוננטת דשבורד חדשה ב-React

פיצר שלישי יבוא ציונים לקובץ אקסל

Bulk Grade Import (ייבוא ציונים מ-Excel/CSV)

מטרה: הוספת אפשרות לייבוא ציונים מקובץ Excel/CSV.

דרישות:

- לא לשנות מנגנון הזנת ציונים ידני קיים.

- להוסיף endpoint חדש בלבד לייבוא.

- validation חייב למנוע פגיעה בנתונים קיימים.

- במקרה של שגיאה – rollback חלקי בלבד.

שלבי עבודה:

- הוספת parser נפרד (csv/xlsx)

- יצירת endpoint ייעודי

- מיפוי שדות ללא שינוי schema קיים

פיצר רביעי אבטחה לאדמין

Two-Factor Auth (אבטחה ל-Admin)

מטרה: הוספת 2FA עבור משתמשי Admin בלבד.

דרישות:

- לא לשנות login flow של משתמשים רגילים.

- 2FA יחול רק על role = admin.

- להוסיף שלב נוסף לאחר login בלבד.

- לא לשנות טבלת users אלא להוסיף שדות מינימליים בלבד.

- fallback במקרה כשל לא יחסום מערכת כולה.

שלבי עבודה:

- הוספת שכבת verification נוספת בלבד

- יצירת endpoint לאימות קוד 2FA

- שילוב ב-auth middleware רק ל-admin

פיצר חמישי יומן פעולות מערכת למנהל

Audit Log UI (תצוגת לוג פעולות למנהל)

מטרה: הצגת היסטוריית פעולות מערכת (audit log) למנהל בלבד.

דרישות:

- לא לשנות פעולות קיימות – רק לתעד אותן.

- logging חייב להיות non-blocking.

- לא לשנות DB קיים אלא להוסיף טבלת logs בלבד.

- UI חדש בלבד.

שלבי עבודה:

- הוספת middleware ל-log פעולות

- יצירת טבלת audit_logs

- יצירת מסך React להצגת נתונים בלבד

פיצר שישי תצוגה מקדימה לקבצים בדפדפן

File Preview (תצוגה מקדימה לקבצים בדפדפן)

מטרה: לאפשר צפייה בקבצים (PDF / images / text) בתוך הדפדפן.

דרישות:

- לא לשנות מנגנון העלאת קבצים קיים.

- להוסיף endpoint חדש ל-stream או serve בלבד.

- לא לשנות מבנה אחסון קבצים.

- preview חייב להיות read-only בלבד.

שלבי עבודה:

- יצירת endpoint לתצוגה

- זיהוי סוג קובץ אוטומטי

- הוספת קומפוננטת viewer בצד קליינט בלבד

פיצר שביעי אופציה לשליחת מיל תזכורת

Email Reminder + File Send to User Gmail

אתה עובד על פרויקט Full Stack קיים (React + Node.js + MySQL) שכבר כולל מערכת הודעות פנימיות למשתמשים.

המטרה שלך היא להוסיף פיצ’ר חדש:
שליחת מייל תזכורות אישי למשתמש, כולל אפשרות לצירוף קבצים מהמערכת, אל כתובת המייל של המשתמש (למשל Gmail), לצורך שימושים כמו תזכורות, שכפולים, או הורדת קבצים למחשב אישי.

דרישות קריטיות (חובה לשמור עליהם):

- אין לשנות שום flow קיים של המערכת (כולל הודעות פנימיות קיימות).

- אין לשנות controllers קיימים – רק הרחבות נקודתיות (hooks / emitters / services).

- כל הפיצ’ר חייב להיות אופציונלי בלבד – לא חוסם ולא משפיע על פעולה קיימת.

- אין לשנות ארכיטקטורה קיימת (לא שינוי שכבות, לא ריפקטור כללי).

- שליחת מייל לא יכולה לגרום לכשל של פעולה אחרת במערכת.

- כל פעולה של שליחת מייל חייבת להיות אסינכרונית בלבד.

מה להוסיף:

1. Email Service חדש בלבד

- יצירת emailService נפרד (למשל nodemailer service).

- השירות יהיה עצמאי לחלוטין מהלוגיקה העסקית הקיימת.

2. Triggerים לשליחת מייל

- שימוש ב-hooks/emitters בלבד על אירועים קיימים (למשל:

  - יצירת הודעה פנימית

  - יצירת בקשה

  - שינוי סטטוס
)

- אין להוסיף לוגיקה ישירות בתוך controllers קיימים.

3. שליחת קבצים במייל

- הוספת אפשרות לצירוף קובץ מהמערכת (attachment).

- הקובץ יכול להגיע מ:

  - קובץ שהמשתמש העלה

  - קובץ שכבר קיים במערכת

- חובה לוודא שהקובץ נשלח כעותק בלבד (לא למחוק או לשנות מקור).

4. שימוש מרכזי

- המערכת מאפשרת למשתמש לשלוח לעצמו מייל תזכורת עם קובץ מצורף.

- מטרת הפיצ’ר: לאפשר המשכיות עבודה מחוץ למערכת (למשל בבית), כולל:

  - שליחת שכפולים

  - מסמכים

  - קבצי עבודה

5. ביצועים ויציבות

- שליחת מייל חייבת להיות background job או async fire-and-forget.

- אין להאט או לעכב בקשות HTTP קיימות.

- במקרה של כשל בשליחה – אין rollback ואין השפעה על הפעולה המקורית.

שלבי עבודה חובה:

- מיפוי נקודות קיימות במערכת שבהן יש אירועים רלוונטיים.

- זיהוי הדרך המינימלית להתחבר אליהם (ללא שינוי לוגיקה קיימת).

- יצירת emailService עצמאי בלבד.

- הוספת טריגרים באמצעות event system בלבד (לא שינוי controllers).

- הוספת תמיכה ב-attachments בצורה מבודדת.

- בדיקות לוגיות שהמערכת הקיימת לא השתנתה.

מגבלה חשובה:

אין לבצע ריפקטורינג כללי, אין לגעת בקוד שלא קשור ישירות לפיצ’ר הזה.